Kravspecifikation

| Navn | Alexander Aldilemi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opgave | PDF downloader |  |  |  |
| Krav/prioriteter: Her kan du oplyse de vigtigste elementer i dit software | PDF downloader applikationen skal kunne: - Kan effektivt downloade alle rapporter, der har et virkende link - Skal kunne deles via NAS - Skal navngives efter kolonnen ”BRNummer” - Liste over rapporter der er blevet downloadet og hvilke der ikke er. |  |  |  |
| Kodesprog | Python |  |  |  |
| Evt. frameworks |  |  |  |  |
| Estimeret tid | 1 uge |  |  |  |
| Featurelist Her kan du tilføje hvilket features som skal kodes til dit software | Læse Excel-filen Programmet skal kunne åbne Excel-filen Finde kolonnerne: ”BRnum (ID” og ”Pdf-URL (Link)” Finde hvilke PDFs der allerede er downloadet Programmet skal kunne finde alle .pdf og se deres ID for at undgå at downloade samme fil igen. Filtrere listen Programmet skal kun forsøge at downloade: - rækker der har en URL - rækker der ikke allerede findes lokalt Downloade hver PDF Håndtere fejl uden at crashe Hvis en URL er broken eller fejler: - programmet må ikke stoppe - Det skal bare registrere fejlen og fortsætte Give feedback i terminalen - Terminalen skal fortælle dig, hvad der sker, mens programmet kører |  |  |  |
| Work breakdown Her kan du bryde dit software ned i arbejdsopgaver og estimere tiden det vil tage at bygge hvert et element | Arbejdsopgave | Start dato | Forventet slutdato | Tidsforbrug |
|  | Udfyldning af Kravspecifik template | 23-02-2026 | 23-02-2026 | 3-4 timer |
|  | Research & forberedelse: - Læsning af Python & hvordan man kan arbejde med filer - Forberede filerne ved at placere dem i de rette mapper på computere | 23-02-2026 | 23-02-2026 | 3 timer |
|  | Påbegyndelse af koden. Opsætning af libraries, variabler og funktioner der skal benyttes | 25-02-2026 | 25-02-2026 | Hele dagen |